Trazabilidad de requisitos IEEE830

Sistema para la Detección de Puntos Críticos de los Puentes

Estudiantes: Joseph David Vasquez Quintero, Daniel Eduardo Padilla Cerpa

Institución: Institución Universitaria Tecnológica de Santander

Asignatura: Nuevas Tecnologías

Documento: Análisis de cumplimiento de requisitos frente al código fuente

Fecha de análisis: 14/09/2026

Este documento relaciona los requisitos funcionales, no funcionales, historias de usuario y prioridades MoSCoW definidos en el documento IEEE830 con las partes concretas del proyecto. El análisis clasifica cada aspecto como Implementado, Parcial, No implementado o No verificado.

3. Requisitos funcionales

| ID | Nombre | Estado | Descripción | Evidencia principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF01 | Gestión de usuarios y acceso | Parcialmente implementado | Registro, login, JWT y control por roles. | backend/app/auth/router.py; frontend/src/components/LoginScreen.tsx |
| RF02 | Registro de información estructural | Parcialmente implementado | Captura de nombre, longitud, ancho, altura y material. | backend/app/schemas.py; frontend/src/AppShell.tsx |
| RF03 | Ejecución de simulaciones | Implementado como prototipo | Ejecución del cálculo con resultados y métricas. | backend/app/services/simulation_service.py; backend/app/routers.py |
| RF04 | Identificación y clasificación de zonas críticas | Implementado | Se clasifican zonas por severidad. | backend/app/services/simulation_service.py; frontend/src/components/BridgeScene3D.tsx |
| RF05 | Recomendación de puntos de monitoreo | Implementado en versión básica | Se recomiendan ubicaciones para sensores. | backend/app/services/simulation_service.py; frontend/src/components/BridgeScene3D.tsx |
| RF06 | Generación y exportación de información | Parcialmente implementado | Exportación JSON, CSV y HTML. | backend/app/routers.py; frontend/src/services/simulationService.ts |

RF01. Gestión de usuarios y acceso

Estado: Parcialmente implementado

Descripción: El sistema permite registrar usuarios y autenticarlos con JWT. Se controla acceso por roles como admin, structural_engineer e instrumentation_specialist.

Evidencia: backend/app/auth/router.py; backend/app/auth/dependencies.py; frontend/src/components/UserPanel.tsx

RF02. Registro de información estructural

Estado: Parcialmente implementado

Descripción: Se almacena el modelo del puente con datos básicos, aunque falta una parte del alcance estructural completo.

Evidencia: backend/app/persistence_models.py; backend/app/schemas.py; frontend/src/AppShell.tsx

RF03. Ejecución de simulaciones

Estado: Implementado como prototipo demostrativo

Descripción: El sistema ejecuta la simulación y calcula desplazamiento, aceleración, zonas críticas y puntos de monitoreo.

Evidencia: backend/app/services/simulation_service.py; backend/app/routers.py; frontend/src/viewmodels/useSimulationViewModel.ts

RF04. Identificación y clasificación de zonas críticas

Estado: Implementado

Descripción: Se calcula la severidad de cada zona clasificándola como low, medium, high o critical.

Evidencia: backend/app/services/simulation_service.py; frontend/src/components/BridgeScene3D.tsx

RF05. Recomendación de puntos de monitoreo

Estado: Implementado en versión básica

Descripción: Se recomienda puntos de monitoreo en zonas de alta severidad, aunque aún no existe optimización avanzada.

Evidencia: backend/app/services/simulation_service.py; frontend/src/components/BridgeScene3D.tsx

RF06. Generación y exportación de información

Estado: Parcialmente implementado

Descripción: Se exportan resultados en JSON, CSV y HTML. Faltan formatos como PDF y reportes técnicos completos.

Evidencia: backend/app/routers.py; frontend/src/services/simulationService.ts; frontend/src/AppShell.tsx

4. Requisitos no funcionales

| ID | Nombre | Estado | Descripción | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-R1 | Tiempo de respuesta | No verificado | Se espera que la simulación responda rápidamente. | No hay mediciones ni pruebas de desempeño. |
| RNF-R2 | Estado durante simulaciones largas | Parcialmente implementado | El frontend muestra carga y bloqueo de interacción. | Faltan porcentaje de avance y cancelación. |
| RNF-S1 | Autenticación y control de acceso | Implementado | Se usa JWT y autorización por roles. | Protege endpoints y datos sensibles. |
| RNF-S2 | Protección de información | Parcialmente implementado | Las contraseñas no se almacenan en texto plano. | Falta secreto fuerte y auditoría en producción. |
| RNF-F1 | Integridad de resultados | Implementado | La simulación se guarda completa con parámetros, métricas y zonas. | Se confirma transacción y persistencia. |
| RNF-D1 | Disponibilidad del sistema | No implementado formalmente | Existe salud básica del sistema. | Falta monitoreo y alertas. |

Conclusión

El proyecto presenta una base funcional sólida para autenticar usuarios, ejecutar simulaciones y visualizar resultados. No obstante, la solución sigue siendo prototípica y requiere reforzar los aspectos de seguridad, trazabilidad, exportación avanzada y validación de requisitos no funcionales.